HISTÓRIAS

Sistemas de Doações

* Eu como desenvolvedor preciso estudar Ruby on Rails para poder desenvolver a aplicação;
* Eu como desenvolvedor preciso organizar o GitHub para poder gerenciar o versionamento do projeto e assim compartilhar com a equipe as alterações;
* Eu como gerente do projeto preciso documentar o sistema para que a equipe de desenvolvimento tenho uma visão geral do projeto;
* Eu como desenvolvedor preciso estudar o padrão ofertado pela coelce para que eu possa gerar os relatórios seguindo o padrão exigido;
* Eu como desenvolvedor front-end preciso prototipar as telas do projeto para que eu possa seguir um modelo;
* Back-end
  + Eu como administrador preciso cadastrar os doadores;
  + Eu como administrador preciso alteração os doadores;
  + Eu como administrador preciso remover os doadores;
  + Eu como administrador preciso listar os doadores;
  + Eu como administrador preciso buscar os doadores;
  + Eu como administrador preciso efetuar o login para ter acesso às informações e funcionalidades do sistema;
  + Eu como administrador preciso gerar os relatórios para poder enviar para a Coelce;
* Eu como desenvolvedor de teste preciso codificar os testes para certificar que o sistema está de acordo com a necessidade do cliente.

Primeira Sprint (02/05/2017)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | HORAS |
| Estudar Ruby on Rails | Davi / Marcus / Valmir | 5h |
| Organizar Git | Valmir / Isaac/ Marcus/ Davi | ½ h |
| Documentação | Isaac | 3h |
| Estudar padrão Coelce | Valmir | 4h |
| Prototipar telas (bootstrap) | Isaac | 2h |
| Cadastro de doador | Marcus | 1h |
| Alteração de doador | Marcus |
| Remoção de doador | Marcus |
| Lista de doador | Marcus |
| Busca de doador | Marcus | 1h |
| Login de administrador | Marcus / Valmir | 2h |
| Relatórios | Valmir | 5h |
| Teste | Isaac | 11h |